Diario di lavoro

| Luogo | Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 02.02.2026 |  |  |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

08:20 – 09:50: Oggi ho rivisto in modo approfondito l’analisi dei requisiti, eliminando le parti ridondanti e aggiungendo alcuni requisiti funzionali per rendere l’elenco più chiaro. 10:05 – 11:35: Successivamente ho completato l’analisi dei mezzi, descrivendo i software e l’hardware che utilizzerò durante lo sviluppo del progetto. In questa fase mi sono anche documentato sui limiti fondamentali di Meilisearch Open Source, integrandoli nella documentazione. 12:30 – 15:45: Infine, ho lavorato sulla pianificazione del progetto, completando il Gantt preventivo con la suddivisione delle attività nelle fasi di analisi, progettazione, implementazione, test, documentazione e consegna.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Non ci sono stati troppi problemi, se non un po’ di confusione nell’impostare i predecessori all’interno del Gantt preventivo

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Ho appena completato la pianificazione, quindi adesso il progetto è lineato con la pianificazione prevista

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Secondo la pianificazione, la giornata successiva proseguirò con la progettazione, in particolare documenterò il Gantt preventivo, inizierò lo Use Case e lo schema ER.

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i: ChatGPT

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☐ Supporto al codice
☐ Debug
☒ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

dimmi il riassunto dei limiti di meilisearch open source da questo file: https://www.meilisearch.com/docs/learn/resources/known_limitations

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Il prompt mi ha illustrato i limiti fondamentali che ha meilisearch open source

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☒ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Avrei dovuto leggermi da solo i limiti dal file e trarne i risultati scrivendoli per conto mio