Diario di lavoro

| Luogo | Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 03.02.2026 |  |  |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | 14:15 – 15:45 |

Lavori svolti

08:20 – 10:30: Durante la prima parte della giornata ho lavorato allo Use Case. Ho identificato gli attori principali e le funzionalità, documentandoli in modo chiaro e strutturato 10:30 – 11:35: Successivamente ho iniziato la progettazione dello schema ER del database. In questa fase mi sono fatto supportare da ChatGPT per chiarire le relazioni tra le entità e ho utilizzato Mermaid Chart per la realizzazione grafica dello schema, definendo tabelle, attributi, chiavi primarie e chiavi esterne 14:15 – 15:45: Infine ho completato la documentazione dello schema ER, descrivendo le singole tabelle, le relazioni e le cardinalità

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Non ci sono stati problemi, se non che mi sono fatto aiutare da Mermaid Chart per il disegno dello schema ER

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Le attività sono quasi in linea con la pianificazione. Ho completato lo Use Case e lo schema ER, però avrei dovuto iniziare anche l’Activity Diagram

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Nella prossima giornata dovrei completare l’Activity Diagram e il Design delle interfacce, iniziare la definizione dei Test e finire la documentazione della pianificazione, nel quale dovrei impiegarci poco tempo.

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i: Mermaid Chart

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☐ Supporto al codice
☐ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☒ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Trasforma questo in modo da passarlo a mermaid chart

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Chat mi ha passato il codice che avrei dovuto passare a mermaid chart per creami lo schema

Come l’ho usato io
☒ Copiato
☐ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Avrei dovuto disegnare lo schema con draw.io