Diario di lavoro

| Luogo | Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 04.02.2026 |  |  |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

08:20 – 10:30: Ho realizzato e documentato i due activity diagram relativi al caricamento dei documenti e alla ricerca dei documenti 10:30 – 11:35: Successivamente ho progettato l’architettura del sistema e realizzato la relativa documentazione. 12:30 – 15:45: Nelle ultime ore della giornata mi sono dedicato alla progettazione del design delle interfacce utente

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Ho riscontrato alcuni problemi nella pianificazione del lavoro. Mi sono accorto di aver dimenticato di includere l’architettura del sistema nel gantt preventivo. Dopo averla aggiunta, ho dovuto riorganizzare i predecessori delle attività e rivedere le tempistiche previste. Inoltre, ho avuto difficoltà nella creazione del design delle interfacce, infatti, per questo motivo ho usufruito di Figma per facilitarmi la generazione delle interfacce

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Sono quasi in linea con la pianificazione. Ho iniziato e completato sia gli activity diagram sia l’architettura del sistema. Rimane da completare la documentazione del design delle interfacce e da terminare la documentazione del gantt

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Nella prossima giornata prevedo di completare il design delle interfacce, la sua relativa documentazione e quella del gantt entro le prime due ore di lavoro, per poi iniziare con la definizione dei test

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i: ChatGPT e Figma

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☐ Supporto al codice
☐ Debug
☒ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Migliora il lessico e la grammatica di questo testo:

Testo Activity Diagram

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Ha fornito una versione migliorata del testo, con lessico più appropriato e grammatica corretta

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☒ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Avrei rivisto il testo, cercando di migliorare lo stile e la correttezza linguistica