Diario di lavoro

| Luogo | Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 06.02.2026 |  |  |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 14:00 |

Lavori svolti

08:20 – 10:30: Ho lavorato alla documentazione del Gantt preventivo, portandola a termine. In questa fase ho specificato in modo più dettagliato tutti i punti che avevo inserito nella pianificazione iniziale 10:30 – 14:00: Successivamente mi sono dedicato alla documentazione del design delle interfacce, iniziando a descrivere alcune delle pagine principali

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Non ho riscontrato alcun problema

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Al momento non sono in linea con la pianificazione. In base al programma, oggi avrei dovuto completare sia la documentazione del design delle interfacce sia la definizione dei test. Per ora ho concluso solo una parte della documentazione del design e devo ancora completarla

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Nella prossima giornata mi concentrerò sul completamento del capitolo dedicato al design delle interfacce e sulla definizione dei test

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i : ChatGPT

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☐ Supporto al codice
☐ Debug
☒ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Migliora il lessico e la grammatica di questo testo:

Testo Pianificazione

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Ha fornito una versione migliorata del testo, con lessico più appropriato e grammatica corretta

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☒ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Avrei rivisto il testo, cercando di migliorare lo stile e la correttezza linguistica