Diario di lavoro

| Luogo | Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 09.02.2026 |  |  |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

08:20 – 10:30: Ho completato la documentazione relativa al design delle interfacce 10:30 – 11:35: Ho sistemato l’analisi dei mezzi, aggiungendo il framework che intendo utilizzare, spiegando il motivo della scelta e descrivendone le caratteristiche. Inoltre, ho aggiunto una sezione su Meilisearch, specificando cos’è e perché ho deciso di utilizzarlo 12:30 – 15:45: Ho iniziato e concluso la definizione dei test e ho effettuato una piccola ridefinizione dei requisiti per prevedere eventuali aggiunte al progetto

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Ho avuto due riscontri con il cliente. Il primo riguardava la documentazione su cosa sia Meilisearch e il motivo della sua scelta. In quell’occasione ho anche indicato quale framework avrei utilizzato: inizialmente non era ancora stato scelto, quindi ho aggiornato l’analisi dei mezzi documentando la decisione finale. Il secondo punto non è stato un vero e proprio problema: ho chiesto al cliente come gestire eventuali aggiunte al progetto e di conseguenza, ho documentato queste possibilità all’interno dei requisiti

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In questo momento sono indietro di 1 giorno secondo la progettazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Nella prossima giornata inizierò finalmente con la fase di implementazione, partendo dalla realizzazione della struttura di base del progetto

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i: ChatGPT

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☐ Supporto al codice
☐ Debug
☒ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Migliora il lessico e la grammatica di questo testo:

Testo Definizione dei Test

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Ha fornito una versione migliorata del testo, con lessico più appropriato e grammatica corretta

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☒ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Avrei rivisto il testo, cercando di migliorare lo stile e la correttezza linguistica